## Slide 1
«КОМПЛЕКСНАЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
ПРИ ХИЩЕНИЯХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
начальник отдела строительно-технических экспертиз
управления экономических и строительно-технических экспертиз
ЭКЦ МВД России
полковник полиции, к.ю.н.
Г.В. Акифьева

## Slide 2
Увидеть в одном документе всестороннюю картину фактического и «документального» исполнения положений договора генерального подряда с учетом влияния экономических факторов
Цель назначения
комплексной
финансово-экономической и
строительно-технической экспертизы

## Slide 3
Задача экспертов-строителей – рассчитать стоимость выполненных строительных работ, подлежащих выполнению согласно положениям договора генерального подряда
Пример экспертной задачи:
«Какова стоимость фактически выполненных работ
по объекту «Объект капитального строительства»,
расположенному по адресу: г. Москва, ул. ХХХХ, д. ХХ,
предусмотренных к выполнению положениями договора генерального подряда № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ,
по состоянию цен на 4 квартал 2020 г.?

## Slide 4
Задача экспертов-экономистов – состоит в раскрытии неких экономических условий, в которых осуществлялся этот самый процесс фактического строительства
Размер перечисленных денежных средств в счет исполнения условий договора или контракта;
Даты перечислений денежных средств;
Источники финансирования;
Финансовое состояние организации и т.д.

## Slide 5
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА?
Объемы и стоимость выполненных подрядчиком строительных работ
Размер перечисленных авансовых платежей
1.
2.
Графики производства строительных работ
Сроки поступления денежных средств
* Эти корреспондирующие моменты характеризуют процесс организации строительства с точки зрения финансовой дисциплины
3.
Графики производства строительных работ,
Объем фактически выполненных работы
Финансовое состояние организации, наличие оборотных активов, учет инфляционных процессов и т.д.

## Slide 6
Какова сумма, на которую принято работ и оборудования,
отраженных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2
и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
по объекту «Объект капитального строительства»,
в соответствии с договором генерального подряда № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХ?
*Сопоставима ли эта сумма
с фактически выполненными работами на объекте капитального строительства?
*Сопоставима ли эта сумма
с перечисленными авансами?
*В полном ли объеме фактически выполнены работы, отраженные в актах по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

## Slide 7
Сколько денежных средств было получено «ПОДРЯДЧИК» в качестве оплаты по договору генерального подряда № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХ? Каковы направления расходования и дальнейшего движения данных денежных средств?
Полным и своевременным ли было финансирование Заказчиком работ по договору генерального подряда № ХХ от ХХ.ХХ.ХХ?
Какова разница между суммой денежных средств, оплаченных в счет исполнения обязательств по выполнению работ, и стоимостью фактически выполненных работ по объекту «Объект капитального строительства», предусмотренных к выполнению положениями договора генерального подряда № ХХ от ХХ.ХХ.ХХ?
Имел ли «ПОДРЯДЧИК» на момент заключения договора генерального подряда № ХХ от ХХ.ХХ.ХХ фактическую возможность исполнить взятые на себя обязательства?
ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАДАЧ:
Как изменилось финансовое состояние «ПОДРЯДЧИК» с момента заключения указанного договора по 31.12.2020?

## Slide 8
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!